## Slide 1: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №1» Проект «Виртуальная прогулка по Школе №1 В Яндекс. Картах»

## Slide 2: Актуальность проекта
Сейчас Яндекс. Карты популярны тем, что не обязательно куда-то ехать чтобы посетит тот или иной город. Сейчас же можно провести виртуальную прогулку по любому городу.

## Slide 3: Проблема
В том что в Яндекс. Картах, к сожалению нет нашего посёлка! И мы решили сделать прогулку по нашей школе

## Slide 4: Цель работы:
Загрузить на Яндекс. Карты панораму нашего посёлка, чтобы его мог посетить любой.

## Slide 5: Задачи, направленные на достижение целей:
Поиск приложения. Оно называется «Просмотр улиц». Поиск видеоролика Как загрузить панораму в Яндекс. Карты? Создание прогулки по школе№1

## Slide 6: План работы
№ | Этапы работы над проектом | сроки
1 | Поиск приложения | 11.03
2 | Поиск нужной информации | 12.03
3 | Создание панорамы | 13.03
4 | Редактирование панорамы в прогулку | 16.03
5 | Корректировка | 17.03
6 | Загрузка панорамы в Яндекс. Карты | 18.03

## Slide 7: Ресурсы:
Информационные | Интернет (видеоролик на платформе YouTube, картинки для презентации).
Технические | Ноутбук, смартфон, интернет.
Человеческие | Учитель информатики Дзюин В.О. участники проекта
Материальные - финансовые | интернет
Временные | 1,5 недели

## Slide 8: Реализация проекта:
Пошла по намеченному плану. Cначала мы нашли приложение. Далее просмотрели видеоролик на YouTube. Затем начали снимать панораму, потом начали искать не удавшиеся, идти переснимать. Снятые панорамы склеили в прогулку, отредачили и загрузили в Яндекс. Карты. Радовались сделанному проекту.

## Slide 9: Оценка продукта:
Продуктом нашего проекта является виртуальная прогулка вокруг школы №1 и детского сада №6 «Италмас». Наш продукт получился хорошим. Он будет полезен людям, имеющим желание посетить нашу школе в виртуальном пространстве. Мы оцениваем его на 8 из 10.

## Slide 10: Риски.
Не понять, как загрузить панораму.
Загрузить, но в плохом качестве.
Не отследить не качественную панораму, и не исправить.

## Slide 11: Новые знания и умения.
Я научился делать панораму в программе Просмотр улиц.
Научился загружать её на Яндекс. Карты.

## Slide 12: Практическая значимость
Теперь люди смогут посетить нашу любимую школу
В скором времени, сделаем панораму всего поселка Кизнер.
Ждите…